## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

## КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от   «  24  »  октября 2011 года  № 357

г. Галич

Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие административных центров сельских поселений Галичского муниципального района Костромской области на 2012-2015 годы»

В целях координации работы органов местного самоуправления Галичского муниципального района и сельских поселений по обустройству административных центров сельских поселений муниципального района и повышению качества предоставляемых услуг населению

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную адресную программу «Развитие административных центров сельских поселений Галичского муниципального района Костромской области на 2012-2015 годы» согласно приложению.

2.Рекомендовать главам сельских поселений утвердить план мероприятий по развитию административного центра сельского поселения на 2012-2015 годы в соответствии с мероприятиями настоящей программы в срок до 01 ноября 2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района И.Г.Шилова.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                      А.Н. Потехин

Приложение

к постановлению

администрации муниципального

района от 24 октября 2011 года № 357

Муниципальная адресная программа

«Развитие административных центров сельских поселений Галичского муниципального района  Костромской области

на 2012-2015 годы»

Галич 2011год

Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование программы – муниципальная адресная программа «Развитие административных центров сельских поселений Галичского муниципального района  Костромской области на 2012-2015годы» (далее – Программа).

2. Муниципальный заказчик Программы – администрация Галичского муниципального района Костромской области.

3. Разработчик Программы – администрация Галичского муниципального района.

4. Координатор Программы – администрация Галичского муниципального района.

5. Исполнители программных мероприятий:

- сектор архитектуры и строительства комитета по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Галичского муниципального района Костромской области;

- сектор жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Галичского муниципального района Костромской области;

- отдел образования администрации Галичского муниципального района Костромской области;

- отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Галичского муниципального района Костромской области;

- администрации сельских поселений Галичского муниципального района Костромской области.

6. Цель Программы – создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и повышению качества предоставляемых населению услуг.

7. Задачи программы:

1) обеспечение к 2015 году всех учреждений социальной сферы и административных зданий отлаженной информационной системой информирования населения;

2) формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления с населением;

3) улучшение материально-технической базы зданий и учреждений,

4) приведение в нормативное состояние зданий и сооружений;

5) приведение в нормативное состояния систем инженерных сетей;

6)благоустройство территории административных центров сельских поселений.

8. Сроки реализации Программы – 2012-2015 годы.

9. Перечень основных мероприятий:

1) капитальный и косметический ремонты учреждений социальной сферы и административных зданий;

2) развитие информационной системы предоставления услуг населению;

3)развитие материально-технической базы органов местного самоуправления;

4) ремонт автомобильных дорог внутри административных центров сельских поселений;

5) ремонт и реконструкция  систем водоснабжения;

6) благоустройство и озеленение территорий.

10. Объемы финансирования.

Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, составляет 22690,4 тыс. рублей, в том числе:

Берёзовское сельское поселение – 1474,0 тыс. рублей;

Дмитриевское сельское поселение – 4009,0 тыс. рублей;

Степановское сельское поселение  -1354,5 тыс. рублей;

Лопаревское сельское поселение  – 2627,7 тыс.рублей;

Ореховское сельское поселение – 13225,2 тыс.рублей

Для реализации программы планируется привлечение средств: федерального бюджета — 4233,0 тыс.руб.; областного бюджета —13650,0 тыс.руб.; муниципального района – 1650,0 тыс.руб.; бюджетов сельских поселений — 2061,4 тыс. руб.; внебюджетных источников – 1096,0 тыс.руб.

11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:

- обеспечение к 2015 году администраций сельских поселений компьютерной и оргтехникой в количестве 5 единиц;

- установка в администрациях сельских поселений программного обеспечения для предоставления в электронном виде муниципальных услуг населению района;

- приобретение оборудования для обустройства 13 компьютерных классов в образовательных учреждениях района;

- проведение текущего и капитального ремонта 14 административных и общественных зданий;

- проведение ремонта дорог со щебеночным и асфальтобетонным покрытием протяженностью 5,85 км;

- сооружение 5 детских площадок;

- замена и ремонт 12 водозаборных колонок, ремонт 8 км водопроводных сетей;

- установка 10 и ремонт 18 светильников уличного освещения;

- переоборудование свалок ТБО под перегрузочные площадки (5 площадок);

- газификация 2 населенных пунктов.

| Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| --- |
| Направление деятельности | Вид работ, услуг | Количество (штук, единиц) | Финансирование, тыс. руб. | Источники финансирования |
|  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Березовское сельское поселение |
| Благоустройство | Ремонт уличных светильников | 4 шт | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Бюджет поселения |
|  | Строительство детской площадки в с. Березовец | 1 шт | 10,0 | - | 10,0 | - | - | Бюджет поселения |
|  | Устройство цветников | 4 шт | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Внебюджетные источники |
|  | Посадка деревьев | 4 шт | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Внебюджетные источники |
|  | Косметический ремонт обелиска и благоустройство территории | 1 шт | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Бюджет поселения |
|  | Ремонт жилых домов (покраска фасадов, замена окон, кровли, ремонт заборов) | 3 шт | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Внебюджетные источники |
| Администрация сельского поселения | Укрепление материальной базы администрации с/п (приобретение компьютерной и оргтехники) | 2 компл. | 20,0 | 5,0 | - | - | 15,0 | Бюджет поселения |
| Березовский СДК | Ремонт крыльца Березовского СДК | 1 шт | 8,0 | - | 8,0 | - | - | Бюджет поселения |
|  | Ремонт фасада Березовского СДК | 1 шт | 8,0 | - | - | 8,0 | - | Бюджет поселения |
| Автодороги | Расчистка автодорог населенных пунктов сельского поселения | 10 км | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Бюджет поселения |
| Водоснабжение | Ремонт водопроводных сетей | 400 м | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Внебюджетные источники |
|  | Ремонт (замена) водозаборных колонок | 4 шт | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Внебюджетные источники |
| МОУ Березовская СОШ | Замена школьной мебели | 4 компл | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Федеральный бюджет |
|  | Приобретение компьютерного класса | 4 компл | 920,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | Федеральный бюджет |
|  | Приобретение детской мебели | 1 компл | 60,0 | - | - | 60,0 | - | Федеральный бюджет |
|  | Ремонт здания структурного подразделения – детского сада | 1 здание | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Бюджет муниципального района |
| Прочие мероприятия | Разработка правил землепользования и застройки | 1 проект | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Бюджет поселения |
|  | Переоборудование свалки ТБО под перегрузочные площадки | 1 площадка | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Бюджет поселения |
| Итого по Березовскому сельскому поселению |  | тыс.руб | 1474,0 | 484,5 | 347,5 | 347,5 | 294,5 | Федеральный бюджет 1100,0 Бюджет муниципального района 100,0 Бюджет поселения 222,0 Внебюджетные источники 52,0 |
| Дмитриевское сельское поселение |
| Администрация сельского поселения | Укрепление материальной базы администрации с/п (приобретение компьютерной и оргтехники) | 2 компл. | 20,0 | 5,0 | 15,0 | - | - | Бюджет поселения |
| Автодороги | Ремонт щебеночного покрытия а/д | 0,6 км | 58,0 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 15,0 | Бюджет поселения |
| Благоустройство | Ремонт светильников уличного освещения | 12 шт | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Бюджет поселения |
|  | Расчистка автодорог | 25 км | 36,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджет поселения |
|  | Устройство цветников | 2 шт | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Внебюджетные источники |
|  | Благоустройство территории объектов (детского сада, магазина, административного здания у поклонного креста | 8 шт | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Внебюджетные источники |
|  | Посадка деревьев и кустарников | 5кв.м | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Внебюджетные источники |
|  | Текущий ремонт жилых домов | 10 шт | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Внебюджетные источники |
| Дом культуры | Приобретение DVD проигрывателя | 1 компл | 2,5 | 2,5 | - | - | - | Внебюджетные источники |
|  | Телефонизация учреждения | 1 объект | 4,5 | 4,5 | - | - | - | Бюджет поселения |
| МДОУ Дмитриевский детский сад | Капитальный ремонт здания | 1 объект | 600,0 | - | - | 600,0 | - | Областной бюджет 50%, Бюджет муниципального района 50% |
|  | Расширение котельной, замена котлов, устройство системы отопления во 2-ой половине здания, утепление водопровода | 1 объект | 100,0 | - | 100,0 | - | - | Бюджет муниципального района |
| Система водоснабжения | Ремонт водопроводных сетей | 4 шт | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Внебюджетные источники |
| Газоснабжение | д. Дмитриевское | 3,0 км | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | Областной бюджет |
| Прочие мероприятия | Переоборудование свалки ТБО под перегрузочные площадки | 1 площадка | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Бюджет поселения |
|  | Разработка и утверждение правил землепользования и застройки | 1 объект | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Бюджет поселения |
| Итого по Дмитриевскому сельскому поселению |  | тыс.руб | 4009,0 | 139,5 | 197,5 | 637,5 | 3034,5 | Областной бюджет 3300,0 Бюджет муниципального района 400,0 Бюджет поселения 284,5 Внебюджетные источники 24,5 |
| Лопаревское сельское поселение |
| Администрация сельского поселения | Укрепление материальной базы администрации с/п (приобретение компьютерной и оргтехники) | 2 компл. | 20,0 | 5,0 | - | - | 15,0 | Бюджет поселения |
| Автодороги | Ремонт покрытия автодорог: в том числе: | 4,45 км | 183,5 | 83,0 | 59,0 | 34,0 | 7,5 | Бюджет поселения |
|  | ул.2-я Советская | 0,8 км | 35,0 | 35,0 | - | - | - | Бюджет поселения |
|  | ул. Трудовая | 0,5 км | 26,0 |  | - | 26,0 | - | Бюджет поселения |
|  | ул. Совхозная | 1,0 км | 25,0 | 25,0 | - | - | - | Бюджет поселения |
|  | ул. Школьная | 0,65 км | 35,0 | - | 35,0 | -- | - | Бюджет поселения |
|  | ул. Пионерская | 0,3 км | 7,5 | - | - | - | 7,5 | Бюджет поселения |
|  | ул. Первомайская | 0,8 км | 47,0 | 23,0 | 24,0 | - | - | Бюджет поселения |
|  | ул. Октябрьская | 0,4 км | 8,0 | - | - | 8,0 | - | Бюджет поселения |
| Система водоснабжения | Ремонт водопровода | 450 м | 27,5 | 9,0 | 5,0 | 8,0 | 5,5 | Внебюджетные источники |
|  | Ремонт колодцев | 5 шт | 17,0 | 7,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | Бюджет поселения |
| Администрация сельского поселения | Здание администрации (покраска крыши и здания) | 152 м.кв | 5,7 | 5,7 | - | - | - | Бюджет поселения |
| Лопаревский СДК | Здание СДК (ремонт крыши, реконструкция эл. проводки) | 292 м.кв | 500,0 | - | 250,0 | 250,0 | - | Бюджет поселения |
| Благоустройство | Уличное освещение (ремонт светильников, устройство дополнительного оборудования) | 8 шт | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Бюджет поселения |
|  | Строительство детской площадки | 1 объект | 30,0 | - | 30,0 | -- |  | Внебюджетные источники |
|  | Устройство цветников | 10 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Бюджет поселения |
|  | Строительство и благоустройство территории у храма | 1 шт | 590,0 | 590,0 | - | - | - | Внебюджетные источники |
|  | Ремонт жилых домов (фасадов, кровли, окна) | 8 шт | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Внебюджетные источники |
| МОУ Лопаревская СОШ | Замена школьной мебели | 1 компл | 30,0 | - | 30,0 | - | - | Федеральный бюджет |
|  | Приобретение компьютерного класса | 1 шт | 400,0 | - | 400,0 | - | - | Федеральный бюджет |
|  | Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения – детского сада | 1 объект | 450,0 | - | - | 450,0 | - | Областной бюджет 50% Бюджет муниципального района 50% |
|  | Приобретение детской мебели | 1 компл | 40,0 | - | - | - | 40,0 | Федеральный бюджет |
| Прочие мероприятия | Разработка правил землепользования и застройки | 1 проект | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Бюджет поселения |
|  | Переоборудование свалки ТБО под перегрузочные площадки | 1 площадка | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Бюджет поселения |
| Итого по Лопаревскому сельскому поселению |  | тыс.руб | 2627,7 | 845,7 | 875,0 | 790,5 | 116,5 | Федеральный бюджет 470,0 Областной бюджет 225,0 Бюджет муниципального района 225,0 Бюджет поселения 900,2 Внебюджетные источники 807,5 |
| Ореховское сельское поселение |
| Автодороги | Ремонт асфальтового покрытия | 0,8 | 100,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Бюджет поселения |
| Администрация сельского поселения | Санитарный ремонт помещения | 1 объект | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | - | Бюджет поселения |
|  | Ремонт забора у здания | 100м | 2,0 | 2,0 | - | - | - | Внебюджетные источники |
|  | Укрепление материальной базы администрации с/п (приобретение компьютерной и оргтехники) | 2 компл. | 20,0 | 5,0 | - | 15,0 | - | Бюджет поселения |
| Благоустройство | Устройство детских, спортивных площадок | 3 шт | 30,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Внебюджетные источники |
|  | Ремонт обелисков, благоустройство территории | 1 шт | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Бюджет поселения |
|  | Устройство цветников, посадка деревьев, санитарная очистка территории | 10 шт | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Бюджет поселения |
|  | Установка светильников | 10 шт | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Бюджет поселения |
| Система водоснабжения | Ремонт, реконструкция систем водоснабжения | 0,5км | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Внебюджетные источники |
|  | Замена и ремонт водозаборных колонок | 8 шт | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Внебюджетные источники |
| Газоснабжение | Строительство уличных газопроводов в с. Орехово | 8,0км | 8000,0 | - | - | - | 8000,0 | Областной бюджет |
| МУЗ «Ореховская участковая больница» | Капитальный ремонт 2-х зданий | 2 шт | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Областной бюджет |
|  | Укрепление материально-технической базы | 18 шт | 503,0 | 503,0 | - | - | - | Федеральный бюджет |
| МОУ Ореховская СОШ | Замена школьной мебели | 4 компл | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Федеральный бюджет |
|  | Приобретение компьютерного класса | 4 шт | 920,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | Федеральный бюджет |
|  | Капитальный ремонт 2-х зданий структурного подразделения – детского сада | 2 объекта | 450,0 | - | - | - | 450,0 | Областной бюджет 50% Бюджет муниципального района 50% |
|  | Капитальный ремонт здания Ореховской СОШ | 1 объект | 1400,0 | - | 600,0 | 800,0 | - | Областной бюджет 50% Бюджет муниципального района 50% |
|  | Приобретение детской мебели | 1 компл | 40,0 | - | 40,0 | - | - | Федеральный бюджет |
| Прочие мероприятия | Разработка правил землепользования и застройки | 1 проект | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Бюджет поселения |
|  | Переоборудование свалки ТБО под перегрузочные площадки | 1 площадка | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Бюджет поселения |
| Итого по Ореховскому сельскому поселению | 9162,5 | тыс.руб | 13225,2 | 1282,6 | 1352,5 | 1477,6 | 9112,5 | Федеральный бюджет 1623,0 Областной бюджет 10125,0 Бюджет муниципального района 925,0 Бюджет поселения 400,2 Внебюджетные источники 152,0 |
| Степановское сельское поселение |
| Администрация сельского поселения | Укрепление материальной базы администрации с/п (приобретение компьютерной и оргтехники) | 2 компл. | 20,0 | 5,0 | 15,0 | - | - | Бюджет поселения |
| Благоустройство | Устройство цветников на ул. Иванова, ул. Центральной | 2 шт | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Бюджет поселения |
|  | Ремонт и благоустройство территории у памятника в д. Степаново | 1 объект | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Бюджет поселения |
|  | Устройство детских площадок на ул.Иванова, ул.Центральная | 2 шт | 15,0 | 5,0 | - | 10,0 | - | Бюджет поселения |
|  | Покраска жилых домов | 4 шт | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Внебюджетные источники |
| Степановский СДК | Текущий ремонт фасада здания | 1 объект | 15,0 | - | 15,0 | - | - | Бюджет поселения |
| Уличное освещение | Установка уличных фонарей по ул. Иванова, ул. Новая, ул. Ушкова. | 2шт 3 шт 1 шт | 15,0 20,0 7,5 | - | 15,0 | - | 20,0 7,5 | Бюджет поселения |
| Система водоснабжения | Замена колонок ул. Молодежная ул. Центральная | 3 шт | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 | - | Внебюджетные источники |
| МОУ Степановская СОШ | Замена школьной мебели | 4 копмл | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Федеральный бюджет |
|  | Приобретение компьютерного класса | 4 компл | 920,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | Федеральный бюджет |
| Прочие мероприятия | Переоборудование свалки ТБО под перегрузочные площадки | 1 площадка | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Бюджет поселения |
|  | Разработка правил землепользования и застройки |  | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Бюджет поселения |
| Итого по Степановскому сельскому поселению |  |  | 1354,5 | 383,0 | 378,0 | 293,0 | 300,5 | Федеральный бюджет 1040,0 Бюджет поселения 254,5 Внебюджетные источники 60,0 |
| Итого по Галичскому району |  | тыс.руб | 22690,4 | 3135,3 | 3150,5 | 3546,1 | 12858,5 | Федеральный бюджет 4233,0 Областной бюджет 13650,0 Бюджет муниципального района 1650,0 Бюджет поселения 2061,4 Внебюджетные источники 1096,0 |

Глава 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы проводится координатором Программы путем определения степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями либо значениями на начало реализации Программы.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих показателей:

- обеспечение к 2015 году администраций сельских поселений компьютерной и оргтехникой в количестве 5 единиц;

- установка в администрациях сельских поселений программного обеспечения для предоставления в электронном виде муниципальных услуг населению района;

- приобретение оборудования для обустройства 13 компьютерных классов в образовательных учреждениях района;

- проведение текущего и капитального ремонта 14 административных и общественных зданий;

- проведение ремонта дорог со щебеночным и асфальтобетонным покрытием протяженностью 5,85 км;

- сооружение 5 детских площадок;

- замена и ремонт 12 водозаборных колонок, ремонт 8 км водопроводных сетей;

- установка 10 и ремонт 18 светильников уличного освещения;

- переоборудование свалок ТБО под перегрузочные площадки (5 площадок);

- газификация 2 населенных пунктов.